Projektbegleitender
Bericht

„Entwicklung des Spiels Brick Breaker in Java“

Auftragnehmer: 	Gauger Games Studios GmbH

Vogelsang 33d

01067 Dresden

Tel.-Nr.: 0351-32277691

E-Mail: info@gaugergames.de

Ansprechpartnerin: 	Felizitas Ebermann

Auftraggeber:		FairBrant Gaming GmbH

Hochschulstraße 66

01069 Dresden

Geschäftsführerin: 	Sabrina Brant

15. Juni 2022

Inhalt

1 Einleitung	3

2 Machbarkeitsstudie	4

3 Anforderungsdefinition	5

4 Analyse und Entwurf	6

5 Implementierung	7

6 Testung	9

7 Dokumentation	10

8 Design	11

9 Abnahme	12

10 Sonstige Gruppenarbeit	12

11 Schlussfolgerung	13

12 Endnoten	14

# 1 Einleitung

Für das Unternehmen FairBrant Gaming GmbH soll das Spiel “Brick Breaker” in Java entwickelt werden, welches dann zum Kauf bereitgestellt werden soll. In diesem Dokument wird der projektbegleitende Bericht aufgeschlüsselt nach den einzelnen Personen festgehalten.

Es erfolgt ein Vergleich mit der zu Beginn des Projektes entworfenen Kalkulation. Hierbei werden die Arbeitsschritte ab Überholen des ursprünglich geplanten Aufwandes, zwecks Übersichtlichkeit, entsprechend hervorgehoben und markiert.

Diese Version stellt am 15.06.2022 die aktuelle dar.

# 2 Machbarkeitsstudie

| Name | Stunden | Details |
| --- | --- | --- |
| Ebermann | 6 | 01.12.2021 Anlegen eines gemeinsamen Projektkalenders 07.12.2021 Anlegen der Google-Docs-Dokumente (Lastenheft, Firmenporträt, Ausschreibung), damit jeder Einsicht hat |

# 3 Anforderungsdefinition

| Name | Stunden | Details |
| --- | --- | --- |
| Ebermann | 33 +2 | 09.01.2022 Anlegen der Google-Docs-Dokumente (Pflichtenheft, Kalkulation sowie Firmenporträt des Auftragnehmers) zum gemeinsamen Erarbeiten 10.01.2022 Beginn der Kalkulation 12.01.2022 Fertigstellung des Firmenportraits 20.01.2022 Überarbeitung des Pflichtenheftes, der Kalkulation sowie des Angebotes 26.01.2022 Überarbeitung des Pflichtenheftes 16.03.2022 Überarbeitung des Pflichtenheftes 04.04.2022 Überarbeitung des Pflichtenheftes 04.05.2022 Überarbeitung des Pflichtenheftes 18.05.2022 Überarbeitung des Pflichtenheftes 29.05.2022 Überarbeitung des Pflichtenheftes 03.06.2022 Überarbeitung des Pflichtenheftes |
| Hürrig | 5 | - |
| Gauger | 5 | - |
| Beyer | 5 | - |
| Vinnemeier | 5 | - |
| Alle | - +2 | 09.01.2022 Teambesprechung (2 Stunden): Aufgabenteilung 13.01.2022 Teambesprechung (3 Stunden): Firmenportrait sowie Einigung das Spiel doch in Deutsch und nicht Englisch anzubieten 03.06.2022 Erneute Teambesprechung zur Einschätzung des zusätzlichen Aufwandes |

# 4 Analyse und Entwurf

| Name | Stunden | Details |
| --- | --- | --- |
| Ebermann | 3 | 18.01.2022 Entwurf des Zustandsdiagramms 01.02.2022 Weiterentwicklung des Zustandsdiagrammes 10.04.2022 Fertigstellung des Diagrammes |
| Hürrig | 3 | 18.01.2022 Entwurf des Zustandsdiagramms 01.02.2022 Weiterentwicklung des Zustandsdiagrammes 28.03.2022 Entwurf des Klassendiagramms 10.04.2022 Fertigstellung des Zustandsdiagrammes |
| Gauger | 7 +3 | 15.01.2022 Beginn des Anwendungsfall- sowie Aktivitätsdiagramms 01.02.2022 Weiterentwicklung des Anwendungsfalldiagrammes 09.02.2022 Weiterentwicklung des Aktivitätsdiagrammes 28.03.2022 Entwurf des Klassendiagramms 04.04.2022 Weiterentwicklung des Klassendiagramms 04.05.2022 Fertigstellung des Klassendiagramms 02.06.2022 Überarbeitung des Klassendiagrammes |
| Beyer | 7 +3 | 15.01.2022 Beginn des Anwendungsfall- sowie Aktivitätsdiagramms 18.03.2022 Fertigstellung der beiden Diagramme 02.06.2022 Überarbeitung der Diagramme |

# 5 Implementierung

| Name | Stunden | Details |
| --- | --- | --- |
| Ebermann | 35 | 04.03.2022 Beginn des Vergleichs der Obfuscator sowie des Kollaborationstools 09.03.2022 Fertigstellung des Vergleichs der Obfuscator sowie des Kollaborationstools 11.03.2022 Vergleich der Prototypingtools |
| Hürrig | 87 +10 | 05.02.2022 Implementierung des Game-Loops 19.02.2022 Implementierung der Player-Klasse 25.02.2022 Implementierung des Key-Inputs 28.02.2022 Implementierung der Ball-Klasse 07.03.2022 Beginn des Vergleichs der IDE/des Editors sowie der Codeconventions 13.03.2022 Fertigstellung des Vergleichs der IDE/des Editors sowie der Codeconventions 16.03.2022 Entwicklung des Map-Generators 25.03.2022 Implementierung der Kollisionslogik 04.04.2022 Implementierung der Buffered-Image-Loaded-Klasse 12.04.2022 Implementierung der Menü-Klasse 03.05.2022 Implementierung verschiedener Level und der Levelauswahl 02.06.2022 Implementierung des About-Buttons: Hinzufügen des neu designten Hauptmenüs Hinzufügen des Mausklick-Events Öffnen der PDF-Datei des Auftraggeber-Firmenporträts 08.06.2022 Erstellung eines Testfalls für den About-Button 12.06.2022 Verschlüsselung des Codes mittels yGuard |
| Gauger | 83 | 05.02.2022 Implementierung des Game-Loops 19.02.2022 Implementierung der Player-Klasse 28.02.2022 Implementierung der Ball-Klasse 07.03.2022 Beginn des Vergleichs der Versionierungstools sowie des Buildtools 12.03.2022 Fertigstellung des Vergleichs der Versionierungstools sowie des Buildtools 16.03.2022 Entwicklung des Map-Generators 25.03.2022 Implementierung der Kollisionslogik 04.04.2022 Implementierung der Buffered-Image-Loaded-Klasse 12.04.2022 Implementierung der Menü-Klasse 03.05.2022 Implementierung verschiedener Level und der Levelauswahl 21.04.2022 Implementierung des Mouse-Inputs |
| Vinnemeier | 45 | 01.03.2022 Beginn des Vergleichs der UML-Tools sowie des Dokumentationstools 12.03.2022 Prototyping-Start in Figma 14.03.2022 Rücksprache mit D. Hürrig und J. Gauger 20.03.2022 Fertigstellung des Vergleichs der UML-Tools sowie des Dokumentationstools 06.04.2022 Vergleich der Test-Automatisierungs-Tools 01.05.2022 Fertigstellung des Prototypen in Figma |

# 6 Testung

| Name | Stunden | Details |
| --- | --- | --- |
| Ebermann | 10 | - |
| Hürrig | 25 | 28.02.2022 Erster Funktionstest und Behebung der Bugs 05.03.2022 Funktionstest mit Verbesserungen in Player- und Ballklasse 01.04.2022 Funktionstest mit Fokus auf Playerklasse 07.05.2022 Beginn der finalen Testphase |
| Gauger | 22 | 28.02.2022 Erster Funktionstest und Behebung der Bugs 05.03.2022 Funktionstest mit Verbesserungen in Player- und Ballklasse 07.05.2022 Beginn der finalen Testphase |
| Beyer | 11 | - |
| Vinnemeier | 15 | 17.03.2022 Funktionstest |
| Alle | +3 | 13.03.2022 Funktionstest sowie Teambesprechung (2 Stunden): Auswertung des Programmtestes 15.04.2022 Funktionstest mit Menü sowie Teambesprechung (2 Stunden): Auswertung des Programmtestes 20.05.2022 Finaler Funktionstest 15.06.2022 Finaler Funktionstest |

# 7 Dokumentation

| Name | Stunden | Details |
| --- | --- | --- |
| Ebermann | 8 | 05.02.2022 Beginn der Entwicklerdokumentation |
| Hürrig | 8 | 05.02.2022 Beginn der Entwicklerdokumentation |
| Beyer | 13 | 21.04.2022 Weiterentwicklung der Entwicklerdokumentation gemeinsam mit D. Hürrig |
| Vinnemeier | 47 +2 | 01.02.2022 Entwurf einer Anwenderdokumentation 04.02.2022 Fertigstellung der Anwenderdokumentation Ab 14.04.2022 Erstellen der Administratorendokumentation 22.05.2022 Fortführen der Administratorendokumentation 31.05.2022 Überarbeitung der Anwenderdokumentation mit Hinzufügen der About-Button-Funktion |

# 8 Design

| Name | Stunden | Details |
| --- | --- | --- |
| Ebermann | 8 | 14.04.2022 Entscheidung die in den Toneinstellungen ursprünglich vorgesehene Leiste durch Buttons zu ersetzen und weitere Besprechung mit C. Beyer |
| Hürrig | 6 | - |
| Gauger | 6 | - |
| Beyer | 71 +3 | 07.12.2021 Erstes Logo entwickelt (Gauger Games Studios) 09.01.2022 Weitere Logoentwicklung AN 11.01.2022 Logoüberarbeitung 15.01.2022 Erste Skizzen zum Spiel 20.01.2022 Logoentwicklung des Spiels und Bearbeitung des Auftragnehmer-Logos 15.03.2022 Entscheidung den Punkt „Grafik“ aus dem Menü weg zu lassen 12.04.2022 Design des Levelauswahlfensters 16.04.2022 Fertigstellung des Levelauswahlfensters 18.04.2022 Design des Gewinn- und Verloren-Fensters 31.05.2022 Design eines About-Buttons |
| Vinnemeier | 5 | - |
| Alle |  | 06.12.2021 Besprechung des groben Logoplans/der Vorstellungen 10.01.2022 Besprechung des Logofortschrittes |

# 9 Abnahme

| Name | Stunden | Details |
| --- | --- | --- |
| Ebermann | 8 | Die Übergabe findet planweise am 01.06.2022 statt. |
| Gauger | 8 | Die Übergabe findet planweise am 01.06.2022 statt. |

# 10 Sonstige Gruppenarbeit

| Name | Details |
| --- | --- |
| Ebermann | - |
| Hürrig | - |
| Gauger | 12.12.2021 Erstellung des Auftraggeber Firmenportraits |
| Beyer | 12.12.2021 Erstellung des Ausschreibungstextes |
| Vinnemeier | 22.11.2021 Erste Ideen (Tictactoe, Schere-Stein-Papier, Wizard, Spock) 12.12.2021 Erstellung des Lastenheftes |
| Alle | 22.11.2021 Gruppenfindung und erste Ideen 07.12.2021 Themenfindung: Entwicklung eines Brickbreaker-Spiels 07.-14.12.2021 Inspirationsfindung bzgl. Firmenporträt und Unternehmenssteckbrief 14.12.2021 Teambesprechung (2 Stunden): Gemeinsame Überarbeitung des Lastenheftes, der Ausschreibung sowie des Firmenportraits 15.12.2021 Teambesprechung (1 Stunde): Fortschrittsaustausch 17.12.2021 Finale Dokumentenbesprechung sowie Abgabe des Lastenheftes, des Firmenportraits und der Ausschreibung 26.01.2022 Abgabe des Pflichtenheftes, des Firmenportraits (AN), des Angebotstextes sowie der Kalkulation 08.04.2022 Abgabe des tabellarischen Toolvergleiches 20.05.2022 Abgabe des Repositorys, der Diagramme, des Prototyps der Benutzeroberfläche, des Quellcodes sowie der Dokumentation |

# 11 Schlussfolgerung

Die Gauger Games Studios GmbH hat bei der zu Beginn angefertigten Kalkulation präzise abgeschätzt und es wurde den Erwartungen entsprechend gearbeitet.

Durch unvorhersehbare zusätzliche Anforderungen nach Gesprächen mit dem Auftraggeber FairBrant Gaming GmbH wurde die Kalkulation etwas übertroffen und es musste mehr Arbeitsaufwand als ursprünglich erwartet betrieben werden. Ausschlaggebend hierfür war der Wunsch eines zusätzlichen Features in Form eines About-Buttons.

Somit wurden insgesamt 48 Arbeitsstunden mehr benötigt welche sich größtenteils auf die Implementierung und das Design beziehen:

Ebermann: +7h|666,75€ 
Hürrig:  +15h|976,20€
Gauger: +8h|504,64€
Beyer:  +11h|641,85€
Vinnemeier:  +7h|140,84€

Somit ergeben sich zusätzliche Personalkosten i.H.v. 2930,28€.

Nach Einbezug der zusätzlich anfallenden Betriebskostenpauschale sowie des erhöhten Gewinnzuschlages i.H.v. insgesamt +1.530,60€ ergibt sich ein Preisaufschlag von insgesamt 4460,88€, aus welchem ein Finalwert von 59.459,88€ resultiert.

Der zu Beginn des Projekte kalkulierte Finalwert betrug 54.999,00€.

# 12 Endnoten